Logbog til fagprojekt

**Dag: 10/02/2021 (kl. 14-17)**

Arbejde gennemført:

Alle 4 deltog i skemalagt forelæsning. Derefter begyndte vi på frit arbejde. Vi har fokuseret på det organisatoriske i projektforløbet:

* Samarbejdsaftale
* Kontaktet vejledere (Mørup og Corti)
  + Møde med Mørup kl. 8.30 d. 15/02/2021
  + Ikke modtaget fra svar på Corti
* Aftale arbejdsmængde (tid)
  + Vedtaget at vi sætter hver mandag af til projektet. Vi mødes kl. 9.00 og forsætter til 16.30. Sluttidspunktet er ”flydende” og bliver opdateret efter arbejdsmængden.
  + Vi har diskuteret hvorvidt at vi skal mødes yderligere en halv dag om ugen (uanset om der er skemalagt undervisning i fagprojekt eller ej). Oguzhan og Anders undersøger hvorvidt at de har mulighed for at tage fri fra nogle forelæsninger. D. 15/02/2021 diskuteres hvorvidt at det overhovedet bliver nødvendig at sætte en ekstra halv dag af (da Anders ikke har mulighed for at mødes onsdag eftermiddag og arbejdsbyrden skal være lige).
* Vejledningsaftale
  + Spørgsmål og overvejelser til vejledere er blevet formuleret.
* Project Canvas
  + Vi har lavet 1 iteration af vores Project Canvas. En del af tingene kan ikke fyldes ud ordentligt før vi har lavet mere research. Planen er at lave nye iterationer i løbet af de næste 2 uger (op til deadline).

Plan for næste uge:

* Skim til næste gang:
  + Blog-post (se ”praktisk info” på discord)
  + 2 ressourcer (se ”ProjectCatalouge.pdf”)
  + Ekstra: Læs op på PyTorch (Louis and Oguzhan)
    - <https://pytorch.org/tutorials/beginner/deep_learning_60min_blitz.html>
* Afhold møde (Mørup)
* Lav egne læringsmål
* Kig på Gantt Chart
* Lav indledende research

**Dag: 10/02/2021 (kl. 8.00-16.00)**

Arbejde gennemført:

Alle 4 deltog i et indledende møde (1) med Morten Mørup (se møde oversigt på GitHub). Vi har primært arbejdet med litteratursøgning og få en overordnet forståelse af projektets metoder:

* Research af standard WaveNet: <https://arxiv.org/abs/1609.03499>
  + Gennemgang af research paper (som gruppe)
  + Diskussion af tilgængelige implementeringer (derunder Tacotron 2 m.f.) og mangel på samme.
  + Samling af relevante links.
  + Forberedelse til indledende møde med Corti.

Plan for næste uge:

* Lektier og det meste af planen for næste uge aftales efter møde med Corti (15/02/2021).
* Alle de ting der skal afleveres i næste uge (24/02/2021). Disse skal blot gennemføres – vi gider ikke bruge alt vores tid på projektplanlægning.